|  |  |
| --- | --- |
| **DELIVERABLE** | |
| Fasi | *Deliverable* |
| Creare il team di lavoro | *project charter* |
| Analisi degli obiettivi | *Gant* |
| Divisione dei compiti | */* |
| Elaborazione diagrammi | *WBS, Gantt* |
| Realizzazione del codice | *PHP, Database, Sql* |
| Interfaccia e aggiornamenti | *PHP* |
| Report delle fasi | *project status, issue log* |
| Controllo qualità | *outpu finale con indicatori di performance* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT STATUS** | | | | | | | | |
| PIANIFICATO | | | *CONTROLLO ULTIMO AVANZAMENTO* | | | *OGGI* | | |
| Attività | inizio | fine | %avanzamento | inizio | fine | %avanzamento | inizio | fine |
| Creare il team di lavoro | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 100% | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 100% | 11/01/2018 | 11/01/2018 |
| Analisi degli obiettivi | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 90% | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 100% | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
| Divisione dei compiti | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 95% | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 100% | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
| Elaborazione diagrammi | 22/01/2018 | 20/02/2018 | 50% | 22/01/2018 | 20/02/2018 | 100% | 22/01/2018 | 20/02/2018 |
| Realizzazione del codice | 29/01/2018 | 09/03/2018 | 60% | 29/01/2018 | 09/03/2018 | 100% | 29/01/2018 | 09/03/2018 |
| Interfaccia e aggiornamenti | 05/02/2018 | 17/03/2018 | 10% | 05/02/2018 | 17/03/2018 | 100% | 05/02/2018 | 17/03/2018 |
| Report delle fasi | 26/03/2018 | 25/04/2018 | 0% | 26/03/2018 | 25/04/2018 | 100% | 26/03/2018 | 25/04/2018 |
| Controllo qualità | 30/04/2018 | 20/05/2018 | 0% | 30/04/2018 | 20/05/2018 | 100% | 30/04/2018 | 20/05/2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISSUE LOG** | | | | | | |
| N° | ISSUE: | SEGNALATA DA: | DATA: | ASSEGNATO A: | SOLUZIONE: | STATO: |
| 1 | gestione login | Lamanna | 26/02/2018 | Lamanna |  | stiamo risolvendo il problema |
| 2 | Connessione internet | Lamanna, Zanella | 12/03/2018 | tecnici |  | / |