|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GANTT CHART** | | |
| Task | *Start Date* | *Days to Complete* |
| Creare il team di lavoro | *11/01/2018* | *1* |
| Analisi degli obiettivi | *15/01/2018* | *1* |
| Divisione dei compiti | *15/01/2018* | *1* |
| Elaborazione diagrammi | *22/01/2018* | *30* |
| Realizzazione del codice | *29/01/2018* | *40* |
| Interfaccia e aggiornamenti | *05/02/2018* | *40* |
| Report delle fasi | *26/03/2018* | *30* |
| Controllo qualità | *30/04/2018* | *20* |

